# Conception — Lot 3 : Gestion des comptes par l'intendance

Document de conception — FIGÉ. Version 1.0 — 2026-07-17.
On code phase par phase dans cet ordre (P0 → P5).

## 1. Objectif

Basculer la création de comptes résidentes d'un modèle self-service (chacune s'inscrit et choisit sa résidence/chambre) vers un modèle piloté par l'intendance :

Une chambre = une place. Le nombre de comptes résidentes est plafonné par le nombre de chambres. L'intendance ouvre une place → invite → l'étudiante complète son compte → au départ, l'admin libère la place (compte archivé, historique conservé) → la chambre est réattribuée.

Les prestataires (corail) sont gérées selon le même cycle, mais sur des postes (rôles) plutôt que des chambres.

## 2. Décisions déjà actées (réunion 2026-07-10)

| # | Décision | Choix |
| --- | --- | --- |
| D1 | Capacité d'une chambre | 1 chambre = 1 place = 1 compte |
| D2 | Comptes « invitées » (invitees) | Inchangés : gardent le self-signup, n'occupent pas de place |
| D3 | Départ d'une résidente | Archivage (compte désactivé, historique repas/présence conservé pour la compta) |
| D4 | Migration de l'existant | Aucune reprise à risque : l'appli est fermée et la promo largement renouvelée → les admins recréent chambres/postes (écran dédié, cf. D9) et invitent la nouvelle promo. Les comptes actuels sont archivables en masse. |
| D5 | Corail (prestataires) | Gérées comme des postes (places de rôle, sans chambre), même cycle de vie ; pas de plafond ; libellé de poste libre (l'admin nomme : Cuisine, Ménage…) |
| D6 | Mécanisme d'invitation | Email (invite Supabase + lien magique) — l'envoi d'emails fonctionne déjà. Expiration : 14 jours (défaut Supabase). |
| D7 | Profil à l'acceptation | Résidence / (étage / chambre ou poste) imposés et verrouillés ; l'étudiante ne saisit que mot de passe + infos perso |
| D8 | Super-admin (compte de Loan) | Compte technique à accès total, hors modèle résidente : pas de place, non compté dans la capacité, exclu des listes (présences, repas, compta, sélection), non archivable/rétrogradable par les autres. Migration : bascule du compte actuel (qui occupe une chambre) vers ce statut → libère la chambre. |
| D9 | Écran de gestion des chambres/postes | Obligatoire in-app : les admins créent/éditent/désactivent chambres et postes eux-mêmes (autonomie maximale, objectif « le moins besoin de Loan »). |
| D10 | Déplacement interne | Une admin peut déplacer une résidente active d'une chambre à une autre (déménagement). |

## 3. Modèle de données (proposition)

### 3.1. Table places (chambres et postes)

Unifie les deux types de « place » pour partager tout le cycle de vie.

| Colonne | Type | Détail |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |
| residence | text | 12 ¦ 36 ¦ corail |
| kind | text | chambre ¦ poste |
| etage | text ¦ null | renseigné pour les chambres, null pour les postes |
| code | text | code chambre (ex. grand_palais) ou libellé de poste (ex. Cuisine) |
| label | text ¦ null | libellé lisible affiché (sinon dérivé de code) |
| is_active | bool | une place désactivée n'est plus proposée (ex. chambre en travaux) |
| created_at | timestamptz |  |

Occupation déduite, pas stockée : une place est « occupée » s'il existe un compte actif avec place_id = places.id, « libre » sinon. Évite les incohérences (une seule source de vérité).

### 3.2. Table residentes — colonnes ajoutées

| Colonne | Type | Détail |
| --- | --- | --- |
| place_id | uuid ¦ null | FK → places.id (null pour invitées et super-admin) |
| statut | text | active ¦ archivee (défaut active) |
| archived_at | timestamptz ¦ null | date de libération de la place |
| is_super_admin | bool | compte technique de Loan : accès total, hors modèle résidente (cf. D8, R-CPT-08). Défaut false. Implique is_admin. |

Les champs texte existants residence / etage / chambre sont conservés et synchronisés depuis la place (rétrocompatibilité : tout le code actuel les lit). À terme on pourra ne garder que place_id.

### 3.3. Table invitations

Suit l'état des invitations en attente (liste, relance, expiration).

| Colonne | Type | Détail |
| --- | --- | --- |
| id | uuid | PK |
| email | text | destinataire |
| place_id | uuid | FK → places.id (place réservée) |
| role | text | residente (extensible) |
| auth_user_id | uuid ¦ null | id du user Supabase créé par l'invite |
| statut | text | envoyee ¦ acceptee ¦ expiree ¦ annulee |
| invited_by | uuid | admin émettrice |
| expires_at | timestamptz | ex. +14 jours |
| created_at | timestamptz |  |

## 4. Parcours (flows)

### 4.1. Ouvrir une place & inviter

- L'admin ouvre l'écran Chambres / Postes, choisit une place libre (ou crée un poste corail).

- Elle saisit l'email de la future occupante → « Inviter ».

- Côté serveur (service role) : auth.admin.inviteUserByEmail(email, { data: { role, place_id }, redirectTo }) + création d'une ligne invitations (statut=envoyee, expires_at).

- L'étudiante reçoit un email avec un lien.

Anti-doublon : impossible d'inviter sur une place déjà occupée par un compte actif ou avec une invitation en attente.

### 4.2. Accepter l'invitation

- L'étudiante clique le lien → page « Activer mon compte ».

- Elle définit son mot de passe et complète ses infos perso (nom, prénom, date de naissance…).

- La résidence / étage / chambre (ou poste) sont pré-remplis et verrouillés (issus de place_id).

- À la validation : création de la ligne residentes (statut=active, place_id), invitations.statut=acceptee. La place devient « occupée ».

### 4.3. Libérer une place (départ)

- L'admin ouvre la place occupée → « Libérer / Archiver l'occupante » (confirmation).

- residentes.statut=archivee, archived_at=now(), place_id conservé pour l'historique mais la place est considérée libre (car plus de compte actif dessus).

Le compte archivé : ne peut plus se connecter, disparaît des listes actives (présences, compta courante, sélection repas), mais ses repas/présences passés restent → compta des mois écoulés intacte.

### 4.4. Réattribuer

Une place libérée (ou un poste corail dont la prestataire est partie) est réattribuable immédiatement (retour en 4.1). C'est le cas du remplacement d'une prestataire.

### 4.5. Relancer / annuler une invitation

- Relancer : renvoie l'email (nouveau lien), repousse expires_at.

- Annuler : invitations.statut=annulee, la place redevient librement ré-ouvrable.

- Expiration : passé expires_at sans acceptation → expiree (place ré-ouvrable).

## 5. Cas limites & garde-fous

- Super-admin : compte hors modèle résidente (D8/R-CPT-08) — jamais listé côté résidentes, jamais archivable/rétrogradable par une autre admin, ne consomme pas de place.

- Dernière administratrice : on ne peut pas rétrograder/archiver la dernière admin active (le super-admin garde toujours la main).

- Déplacement interne (R-CPT-09) : « Déplacer » une résidente vers une place libre ; refusé si la place cible est occupée.

- Chambre occupée : invitation refusée (cf. 4.1).

- Invitée (invitees) : hors périmètre — parcours self-signup inchangé, pas de place.

- Corail : postes sans étage/chambre ; pas de plafond ; sinon cycle identique.

- Compte archivé réactivé ? Hors périmètre v1 (si une ancienne revient, on réinvite sur une place).

- Migration : voir §7.

- Self-signup résidentes : désactivé (l'inscription résidente passe désormais par l'invitation). Le self-signup invitées reste.

## 6. Règles (à intégrer aux specs — R-CPT-xx)

- R-CPT-01 — Un compte résidente est rattaché à exactement une place (chambre ou poste) ; une place active porte au plus un compte actif.

- R-CPT-02 — La création d'un compte résidente/corail se fait uniquement par invitation d'une administratrice (plus de self-signup pour ces rôles).

- R-CPT-03 — À l'acceptation, résidence / étage / chambre (ou poste) sont imposés par l'invitation et non modifiables par l'étudiante.

- R-CPT-04 — Le départ archive le compte (statut=archivee) : plus de connexion, retiré des vues actives, historique conservé pour la comptabilité.

- R-CPT-05 — Une place est occupée ssi un compte actif y est rattaché ; sinon libre et réattribuable.

- R-CPT-06 — Les invitées conservent le self-signup et n'occupent aucune place.

- R-CPT-07 — Corail : places de type poste (sans étage/chambre), sans plafond, libellé libre ; même cycle de vie.

- R-CPT-08 — Le super-admin (is_super_admin=true) est un compte technique à accès total : sans place, non compté dans la capacité, exclu des listes résidentes (présences, repas, compta, sélection), et non archivable/rétrogradable par les autres administratrices. (Règle aussi le suivi Lot 2 « le compte technique apparaît dans la compta ».)

- R-CPT-09 — Une administratrice peut déplacer une résidente active vers une autre place libre (déménagement interne) : la place d'origine se libère, la nouvelle s'occupe.

## 7. Migration (D4 — sans risque)

L'appli est fermée et la promo renouvelée → pas de reprise fine de l'existant. On repart propre :

- Créer les tables (places, colonnes residentes, invitations) — SQL idempotent (P0).

- Basculer le compte de Loan en super-admin : is_super_admin=true, place_id=null (libère sa chambre actuelle). Script SQL ciblé.

- Archiver en masse les comptes résidentes de l'ancienne promo (statut=archivee) — optionnel, à la convenance des admins (l'historique reste consultable).

- Les admins créent les chambres/postes via l'écran dédié (D9/P1) puis invitent la nouvelle promo.

Un seed de démarrage (générer des places à partir des tuples résidence/étage/chambre existants) reste possible en option si ça fait gagner du temps, mais n'est pas requis.

## 8. Impact sur l'existant

- signupForm : le rôle « résidente » (et corail) retiré du self-signup ; ne reste que « invitée ». Nouvel écran « Activer mon compte » pour l'acceptation.

- Listes actives (présences /admin/foyer, compta /admin/repas, sélection repas) : filtrer statut=active.

- Panneau Administration : nouvel onglet/écran « Chambres & postes ».

- Tout le code lisant residence/etage/chambre continue de fonctionner (champs synchronisés depuis la place).

## 9. Découpage en phases & estimation (~28–40 h)

| Phase | Contenu | Est. |
| --- | --- | --- |
| P0 | Modèle de données (places, colonnes residentes dont is_super_admin, invitations) + SQL de bascule super-admin + archivage optionnel | 5–7 h |
| P1 | Écran admin Chambres & Postes : créer / éditer / désactiver (D9) + liste par résidence/étage, occupant, statut | 8–10 h |
| P2 | Ouvrir une place + inviter (API service role, email, table invitations, relance/annulation) | 7–9 h |
| P3 | Page « Activer mon compte » (mot de passe + profil verrouillé) | 5–7 h |
| P4 | Libérer/archiver + réattribuer + cohérence compta/présences (filtrer archivées) | 4–6 h |
| P5 | Désactivation self-signup résidentes + docs (R-CPT-xx, manuels) + déploiement par blocs | 3–4 h |

## 10. Décisions §10 — tranchées (2026-07-17)

| # | Question | Décision |
| --- | --- | --- |
| Q1 | Expiration d'invitation | ✅ 14 jours (on s'aligne sur Supabase) |
| Q2 | Libellé des postes corail | ✅ Libre (l'admin nomme) |
| Q3 | Déplacement interne d'une résidente | ✅ Oui (R-CPT-09) |
| Q4 | Écran de gestion des chambres/postes | ✅ Oui, obligatoire (D9 — autonomie admins) |
| Q5 | Statut des invitations visible/relançable | ✅ Oui |

Conception figée (v1.0). Implémentation P0 → P5, testée puis déployée par blocs.